UNIVALE — FACULDADES DO VALE DO IVAÍ

Curso Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

ADRIENY LAIZ DA CONCEIÇÃO

AMANDA GONÇALVES DA SILVA

GUILHERME SILVA SIMÕES

HECTOR ARTHUR CARNEIRO

MATHEUS HENRIQUE VITAL

MILENE VIEIRA SANTOS

AMPARAPET

DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO INTEGRADOR

IVAIPORÃ — PR

2026

ADRIENY LAIZ DA CONCEIÇÃO

AMANDA GONÇALVES DA SILVA

GUILHERME SILVA SIMÕES

HECTOR ARTHUR CARNEIRO

MATHEUS HENRIQUE VITAL

MILENE VIEIRA SANTOS

AMPARAPET

DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO INTEGRADOR

Documentação de Projeto Integrador apresentada ao Curso Técnico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UNIVALE, como parte das atividades da disciplina de Projeto Integrador.

Orientador: Owayran Torquato Fernandes

Examinador: Paulo Henrique Pereira Lopes

IVAIPORÃ — PR

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	6

1.1 Objetivo do Projeto	6

1.2 Contexto	6

1.3 Público-Alvo	6

1.4 Escopo Geral	6

1.5 Visão Macro	7

2 ESCOPO DO PROJETO	7

2.1 Escopo Funcional	7

2.2 Escopo Técnico	7

2.3 Itens Contemplados	8

2.4 Itens Não Contemplados (Out of Scope)	8

2.5 Dependências	8

2.6 Premissas	8

3 CHECKLIST CONSOLIDADO DO PROJETO	8

3.1 Kickoff & Definição do Projeto	8

3.1.1 Escopo & Objetivos	8

3.1.2 Equipe & Papéis	9

3.2 Levantamento de Requisitos	9

3.2.1 Requisitos Funcionais	9

3.2.2 Requisitos Não-Funcionais	10

3.3 Casos de Uso & Análise	10

3.3.1 Modelagem	10

3.3.2 Regras de Negócio	10

3.4 Diagramação & Arquitetura	11

3.4.1 UML & Fluxos	11

3.4.2 Arquitetura	11

3.5 UX / UI & Prototipagem	12

3.5.1 Pesquisa & Design	12

3.5.2 Protótipos	12

3.6 Planejamento & Gestão	12

3.6.1 Cronograma & Estimativas	12

3.6.2 Riscos & Dependências	13

3.7 Divisão de Tarefas entre Equipe	13

3.7.1 Backlog & Sprints	13

3.7.2 Responsabilidades por Papel	14

3.8 Qualidade & Testes	14

3.8.1 Estratégia de Testes	14

3.8.2 Documentação Técnica	14

3.9 Deploy & Go-Live	15

3.9.1 Preparação	15

3.9.2 Pós-Lançamento	15

4 TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)	16

4.1 Informações Gerais	16

4.1.1 Stakeholders do Projeto	17

4.2 Restrições do Projeto	17

4.3 Critérios de Aceite e Sucesso	17

4.4 Equipe, Papéis e Carga Horária	18

4.5 Ferramentas de Comunicação e Gestão	18

5 REQUISITOS DO SISTEMA	19

5.1 Requisitos Funcionais (RF)	19

RF01 — Cadastro de Animais	19

RF02 — Listagem Pública de Animais	19

RF03 — Página Detalhada do Animal	19

RF04 — Upload e Gerenciamento de Fotos	19

RF05 — Busca e Filtros	19

RF06 — Demonstração de Interesse na Adoção	19

RF07 — Área Administrativa	20

RF08 — Atualização de Status do Animal	20

RF09 — Edição e Exclusão de Registros	20

RF10 — Armazenamento de Dados	20

RF11 — Compartilhamento nas Redes Sociais	20

RF12 — Página 'Como Adotar'	20

RF13 — Exibição do Endereço do Abrigo	20

RF14 — Painel Administrativo Resumido	20

5.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)	21

RNF01 — Facilidade de Uso	21

RNF02 — Interface Simples	21

RNF03 — Responsividade	21

RNF04 — Desempenho	21

RNF05 — Segurança	21

RNF06 — Manutenibilidade	21

RNF07 — Qualidade das Imagens	21

RNF08 — Acessibilidade	22

RNF09 — Compatibilidade	22

RNF10 — SEO Básico	22

RNF11 — Tempo de Resposta do Servidor	22

6 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS	22

6.1 Metodologia de Coleta	22

6.2 Informações Coletadas	22

6.3 Impacto no Projeto	23

7 CRONOGRAMA / PLANEJAMENTO	23

8 RISCOS E IMPACTOS	24

9 DEPENDÊNCIAS TÉCNICAS	25

9.1 Stack Tecnológica	25

9.2 Integrações Externas	25

9.3 Ambientes	26

10 EVIDÊNCIAS E VALIDAÇÕES	26

10.1 Logs e Registros	26

11 APROVAÇÃO DO DOCUMENTO	26

# 1 INTRODUÇÃO

## 1.1 Objetivo do Projeto

Desenvolver um aplicativo de adoção de animais para auxiliar o Abrigo Toca de Assis, da cidade de Ivaiporã – PR, na divulgação, cuidado e adoção responsável dos animais resgatados, facilitando a comunicação entre o abrigo e os interessados em adotar, além de tornar o processo mais organizado, acessível e eficiente.

## 1.2 Contexto

O Abrigo Toca de Assis enfrenta dificuldades significativas na divulgação e gerenciamento dos animais resgatados. Atualmente, o abrigo não dispõe de nenhum sistema digital, não realiza feiras de adoção e seu único canal nas redes sociais, o Instagram, encontra-se suspenso. Os contatos disponíveis são pessoais, de alguns voluntários, o que dificulta o contato com possíveis adotantes.

## 1.3 Público-Alvo

O sistema AmparaPet possui como público-alvo:

• Abrigo Toca de Assis: Responsável pelo gerenciamento e cadastro dos animais disponíveis para adoção;

• Adotantes em potencial: Usuários interessados em visualizar informações dos animais e demonstrar interesse na adoção;

• Voluntários do abrigo: Usuários secundários que auxiliam na divulgação e acompanhamento dos animais resgatados.

Além disso, o sistema também atende às necessidades da equipe administrativa responsável pela organização do processo de adoção e atualização das informações dos animais.

## 1.4 Escopo Geral

O projeto AmparaPet compreende o desenvolvimento de uma solução web/mobile que permita ao abrigo cadastrar e gerenciar animais disponíveis para adoção, e que possibilite ao público visualizar as informações dos animais e demonstrar interesse na adoção. A solução será desenvolvida com tecnologias gratuitas e de código aberto.

## 1.5 Visão Macro

Uma plataforma digital simples, acessível e gratuita que conecta o Abrigo Toca de Assis a potenciais adotantes, promovendo maior visibilidade para os animais resgatados e organizando o processo de adoção de forma eficiente, sem custo para o abrigo.

# 2 ESCOPO DO PROJETO

## 2.1 Escopo Funcional

• Cadastro de animais pelo abrigo (nome, idade, raça, porte, fotos, status);

• Exibição pública de animais disponíveis para adoção (vitrine);

• Página detalhada individual por animal;

• Upload e gerenciamento de fotos;

• Filtros de busca por porte, espécie, castração e vacinação;

• Demonstração de interesse em adoção (contato via WhatsApp);

• Área administrativa protegida por autenticação;

• Atualização de status do animal (Disponível / Em processo / Adotado);

• Edição e exclusão de registros;

• Compartilhamento nas redes sociais;

• Página 'Como Adotar';

• Exibição do endereço do abrigo;

• Painel administrativo com visão geral dos dados.

## 2.2 Escopo Técnico

| Camada | Tecnologia |
| --- | --- |
| Front-End | HTML, CSS, JavaScript |
| Back-End | Python |
| Banco de Dados | MySQL |
| Controle de Versão | GitHub |

## 2.3 Itens Contemplados

• Sistema de cadastro e gerenciamento de animais;

• Interface pública de adoção;

• Área administrativa com autenticação;

• Sistema de filtros e busca;

• Integração com WhatsApp para contato;

• Compartilhamento em redes sociais;

• Armazenamento de fotos e informações.

## 2.4 Itens Não Contemplados (Out of Scope)

• Sistema de pagamento ou doação online;

• Integração com clínicas veterinárias;

• Chat interno entre usuários.

## 2.5 Dependências

• Acesso ao GitHub para controle de versão;

• Servidores gratuitos para hospedagem (ex: GitHub Pages, Render, Railway);

• Banco de dados MySQL hospedado.

## 2.6 Premissas

O projeto parte das seguintes premissas para seu desenvolvimento e execução adequados.

# 3 CHECKLIST CONSOLIDADO DO PROJETO

## 3.1 Kickoff & Definição do Projeto

### 3.1.1 Escopo & Objetivos

| Tarefa / Atividade | Responsável | Status | Data Prev. | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir objetivo principal do projeto | PMO | Concluído | Mai/2026 | — |
| Identificar stakeholders e público-alvo | PMO / PO | Concluído | Mai/2026 | — |
| Definir escopo macro (in scope / out of scope) | PMO / PO | Concluído | Mai/2026 | — |
| Elaborar Termo de Abertura do Projeto (TAP) | PMO | Concluído | Mai/2026 | — |

### 3.1.2 Equipe & Papéis

| Tarefa / Atividade | Responsável | Status | Data Prev. | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir papéis da equipe (Dev, QA, PO, SM, UX) | PMO | Concluído | Mai/2026 | — |
| Distribuir responsabilidades por entregável | PMO / SM | Concluído | Mai/2026 | — |
| Registrar carga horária prevista por membro | PMO | Concluído | Mai/2026 | — |

## 3.2 Levantamento de Requisitos

### 3.2.1 Requisitos Funcionais

| Tarefa / Atividade | Responsável | Status | Data Prev. | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizar entrevista com o abrigo | PO / UX | Concluído | Mai/2026 | Entrevista realizada com Talita via WhatsApp |
| Documentar requisitos funcionais (RF01–RF14) | PO | Concluído | Mai/2026 | — |
| Validar requisitos com o cliente | PO | Em andamento | Jun/2026 | — |
| Escrever user stories para o backlog | PO | Pendente | Jun/2026 | — |

### 3.2.2 Requisitos Não-Funcionais

| Tarefa / Atividade | Responsável | Status | Data Prev. | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentar requisitos não-funcionais (RNF01–RNF11) | PO / Analista | Concluído | Mai/2026 | — |
| Definir critérios de aceite para cada RNF | PO | Pendente | Jun/2026 | — |

## 3.3 Casos de Uso & Análise

### 3.3.1 Modelagem

| Tarefa / Atividade | Responsável | Status | Data Prev. | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Criar diagrama de casos de uso | Analista | Pendente | Jun/2026 | — |
| Descrever fluxos principais e alternativos | Analista | Pendente | Jun/2026 | — |
| Validar casos de uso com o PO | Analista / PO | Pendente | Jul/2026 | — |

### 3.3.2 Regras de Negócio

| Tarefa / Atividade | Responsável | Status | Data Prev. | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificar e documentar regras de negócio | Analista / PO | Pendente | Jun/2026 | — |
| Mapear regras a requisitos funcionais | Analista | Pendente | Jul/2026 | — |

## 3.4 Diagramação & Arquitetura

### 3.4.1 UML & Fluxos

| Tarefa / Atividade | Responsável | Status | Data Prev. | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Criar diagrama de classes | Dev / Arquiteto | Pendente | Jul/2026 | — |
| Criar diagrama de sequência para fluxos principais | Dev | Pendente | Jul/2026 | — |
| Criar diagrama de atividades (fluxo de adoção) | Dev / UX | Pendente | Ago/2026 | — |

### 3.4.2 Arquitetura

| Tarefa / Atividade | Responsável | Status | Data Prev. | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir arquitetura da solução (front, back, banco) | Arquiteto / Dev | Pendente | Jul/2026 | — |
| Documentar stack tecnológica e dependências | Arquiteto | Concluído | Mai/2026 | Presente neste documento |
| Criar diagrama de infraestrutura/deploy | DevOps | Pendente | Ago/2026 | — |

## 3.5 UX / UI & Prototipagem

### 3.5.1 Pesquisa & Design

| Tarefa / Atividade | Responsável | Status | Data Prev. | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesquisar referências de design (benchmarking) | UX / UI | Pendente | Ago/2026 | — |
| Definir paleta de cores, tipografia e identidade visual | UI | Pendente | Ago/2026 | — |
| Criar wireframes das telas principais | UX | Pendente | Ago/2026 | — |

### 3.5.2 Protótipos

| Tarefa / Atividade | Responsável | Status | Data Prev. | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Criar protótipo de alta fidelidade (Figma) | UI | Pendente | Set/2026 | — |
| Realizar testes de usabilidade com o protótipo | UX / QA | Pendente | Set/2026 | — |
| Validar protótipo com o cliente | PO / UX | Pendente | Set/2026 | — |

## 3.6 Planejamento & Gestão

### 3.6.1 Cronograma & Estimativas

| Tarefa / Atividade | Responsável | Status | Data Prev. | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborar cronograma macro do projeto | PMO | Concluído | Mai/2026 | Presente neste documento |
| Planejar sprints e duração | SM / PMO | Pendente | Jun/2026 | — |
| Estimar esforço por funcionalidade (story points) | Dev / PO | Pendente | Jun/2026 | — |

### 3.6.2 Riscos & Dependências

| Tarefa / Atividade | Responsável | Status | Data Prev. | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificar e documentar riscos do projeto | PMO | Concluído | Mai/2026 | Presente neste documento |
| Definir planos de mitigação e contingência | PMO / SM | Concluído | Mai/2026 | — |
| Monitorar riscos ao longo do projeto | PMO / SM | Em andamento | Contínuo | — |

## 3.7 Divisão de Tarefas entre Equipe

### 3.7.1 Backlog & Sprints

| Tarefa / Atividade | Responsável | Status | Data Prev. | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Criar e priorizar backlog do produto | PO | Pendente | Jun/2026 | — |
| Definir backlog da sprint 1 | PO / SM | Pendente | Jun/2026 | — |
| Realizar cerimônias ágeis (planning, review, retro) | SM | Pendente | Contínuo | — |

### 3.7.2 Responsabilidades por Papel

| Tarefa / Atividade | Responsável | Status | Data Prev. | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentar responsabilidades por papel e entregável | PMO | Concluído | Mai/2026 | Presente no TAP |
| Garantir alinhamento entre os membros da equipe | SM | Em andamento | Contínuo | — |

## 3.8 Qualidade & Testes

### 3.8.1 Estratégia de Testes

| Tarefa / Atividade | Responsável | Status | Data Prev. | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir estratégia e tipos de testes (unitário, integração, E2E) | QA | Pendente | Nov/2026 | — |
| Criar casos de teste para cada requisito funcional | QA | Pendente | Nov/2026 | — |
| Executar testes e registrar resultados | QA | Pendente | Dez/2026 | — |
| Realizar retestes após correção de bugs | QA / Dev | Pendente | Jan/2027 | — |

### 3.8.2 Documentação Técnica

| Tarefa / Atividade | Responsável | Status | Data Prev. | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentar endpoints da API (Swagger / Postman) | Dev Back | Pendente | Nov/2026 | — |
| Documentar estrutura do banco de dados (MER/DER) | Dev Back | Pendente | Out/2026 | — |
| Criar README do projeto no GitHub | Dev | Pendente | Nov/2026 | — |

## 3.9 Deploy & Go-Live

### 3.9.1 Preparação

| Tarefa / Atividade | Responsável | Status | Data Prev. | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Configurar ambientes (dev, staging, produção) | DevOps | Pendente | [ Data ] | — |
| Definir e testar estratégia de rollback | DevOps | Pendente | [ Data ] | — |
| Executar checklist de segurança pré-deploy | Segurança | Pendente | [ Data ] | — |
| Planejar janela de deploy e comunicar stakeholders | PMO | Pendente | [ Data ] | — |

### 3.9.2 Pós-Lançamento

| Tarefa / Atividade | Responsável | Status | Data Prev. | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Configurar monitoramento e alertas | DevOps | Pendente | [ Data ] | — |
| Realizar smoke tests em produção | QA | Pendente | [ Data ] | — |
| Coletar feedback de usuários (NPS, suporte) | PO | Pendente | [ Data ] | — |
| Conduzir retrospectiva e lições aprendidas | PMO | Pendente | [ Data ] | — |
| Arquivar documentação do projeto | PMO | Pendente | [ Data ] | — |

# 4 TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

## 4.1 Informações Gerais

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Nome do Projeto | AmparaPet |
| Justificativa | O abrigo necessita de uma solução tecnológica para facilitar a divulgação e adoção dos animais resgatados, melhorando a comunicação com possíveis adotantes e organizando melhor as informações. A suspensão do Instagram — único canal digital ativo — e a ausência de um contato oficial tornam o desenvolvimento urgente e necessário. |
| Objetivo | Desenvolver um aplicativo simples, acessível e funcional para gerenciamento e adoção responsável dos animais do Abrigo Toca de Assis. |
| Benefícios Esperados | Aumento no número de adoções; melhor organização interna do abrigo; maior alcance de divulgação dos animais resgatados. |
| Principal Entrega | Aplicativo funcional com área administrativa, sistema de cadastro e visualização dos animais e sistema de demonstração de interesse em adoção. |
| Possíveis Riscos | Dificuldades técnicas; limitações de infraestrutura; mudanças de requisitos durante o projeto; curto período de desenvolvimento. |

### 4.1.1 Stakeholders do Projeto

| Stakeholder | Papel no Projeto | Nível de Interesse | Nível de Influência |
| --- | --- | --- | --- |
| Abrigo Toca de Assis | Cliente e usuário final | Alto | Alto |
| Equipe de Desenvolvimento | Responsável pela construção do sistema | Alto | Médio |
| Designer / UI | Responsável pela interface visual | Alto | Médio |
| Product Owner | Priorização das funcionalidades | Alto | Alto |
| Scrum Master | Facilitação do processo ágil | Médio | Médio |
| Adotantes (público geral) | Usuários finais do aplicativo | Alto | Baixo |
| Voluntários do abrigo | Usuários secundários do sistema | Médio | Baixo |

## 4.2 Restrições do Projeto

| Categoria | Descrição |
| --- | --- |
| Prazo | Início: Maio de 2026 ¦ Encerramento previsto: Julho de 2027 (aproximadamente 1 ano e 3 meses) |
| Orçamento | Sem orçamento financeiro formal. Uso exclusivo de ferramentas gratuitas e de código aberto, sem custo para o abrigo ou para a equipe. |
| Tecnologia | HTML, CSS, JavaScript (Front-End) ¦ Python (Back-End) ¦ MySQL (Banco de Dados) ¦ GitHub (Controle de Versão) |

## 4.3 Critérios de Aceite e Sucesso

O projeto será considerado concluído e aceito quando:

• Todos os requisitos funcionais (RF01 a RF14) estiverem implementados e testados;

• O sistema funcionar corretamente nos principais navegadores (Chrome, Firefox, Safari) e em dispositivos móveis;

• O tempo de carregamento da vitrine for inferior a 3 segundos;

• A área administrativa estiver protegida por autenticação funcional;

• Nenhum bug crítico estiver em aberto na data de entrega;

• O Abrigo Toca de Assis for capaz de cadastrar e gerenciar animais de forma autônoma.

## 4.4 Equipe, Papéis e Carga Horária

| Membro | Papel | Horas Semanais |
| --- | --- | --- |
| Guilherme Silva Simões | Desenvolvedor | 12 horas/semana |
| Hector Arthur Carneiro | Desenvolvedor | 12 horas/semana |
| Milene Vieira Santos | Designer / UI + Scrum Master | 12 horas/semana |
| Matheus Henrique Vital | Designer / UI + QA/Testes | 12 horas/semana |
| Adrieny Laiz da Conceição | Product Owner | 10 horas/semana |
| Amanda Gonçalves da Silva | Product Owner | 10 horas/semana |

## 4.5 Ferramentas de Comunicação e Gestão

| Finalidade | Ferramenta |
| --- | --- |
| Comunicação da equipe | WhatsApp |
| Gestão de tarefas | Trello |
| Controle de versão | GitHub |
| Reuniões e alinhamentos | Google Meet |

# 5 REQUISITOS DO SISTEMA

## 5.1 Requisitos Funcionais (RF)

### RF01 — Cadastro de Animais

O sistema deve permitir que os responsáveis do abrigo cadastrem animais disponíveis para adoção, com os seguintes campos:

• Nome; Idade; Raça/espécie; Porte; Cor; Comportamento; Status de vacinação; Status de castração; Descrição; Status de disponibilidade.

### RF02 — Listagem Pública de Animais

O sistema deve exibir uma vitrine pública com todos os animais disponíveis para adoção, sem necessidade de login, apresentando: nome do animal, foto principal, raça/espécie, status de castração e status de disponibilidade.

### RF03 — Página Detalhada do Animal

Cada animal deve possuir uma página individual com informações completas: fotos, nome, idade, porte, raça/espécie, descrição, informações de vacinação, castração, comportamento e status do animal.

### RF04 — Upload e Gerenciamento de Fotos

O sistema deve permitir adicionar, remover e reorganizar fotos dos animais, aceitando formatos JPG, PNG e WEBP, com limite máximo de 5 MB por imagem, múltiplas fotos por animal, geração de miniaturas automática e pré-visualização antes de salvar.

### RF05 — Busca e Filtros

O sistema deve permitir filtrar os animais disponíveis por: porte, espécie, castrado, vacinado e status.

### RF06 — Demonstração de Interesse na Adoção

O sistema deve permitir que visitantes demonstrem interesse em adotar um animal, com botão de contato/interesse e redirecionamento para WhatsApp, identificando o animal selecionado no contato.

### RF07 — Área Administrativa

O sistema deve possuir uma área administrativa protegida por autenticação com login (e-mail e senha), logout, controle de sessão e restrição de acesso para usuários não autenticados.

### RF08 — Atualização de Status do Animal

Administradores devem conseguir atualizar o status dos animais (Disponível / Em processo de adoção / Adotado). Animais adotados não aparecem na vitrine pública; o histórico deve permanecer salvo e deve ser possível reativar o animal.

### RF09 — Edição e Exclusão de Registros

O sistema deve permitir editar ou excluir informações dos animais cadastrados, com todos os campos editáveis, confirmação antes da exclusão e remoção imediata da vitrine pública após exclusão.

### RF10 — Armazenamento de Dados

O sistema deve armazenar todas as informações dos animais cadastrados: informações cadastrais, fotos, histórico de status, datas de cadastro e atualização.

### RF11 — Compartilhamento nas Redes Sociais

O sistema deve permitir compartilhar animais nas redes sociais via WhatsApp e link copiável da página.

### RF12 — Página 'Como Adotar'

O sistema deve possuir uma página explicando o processo de adoção, com documentação necessária, endereço do abrigo e horários de funcionamento.

### RF13 — Exibição do Endereço do Abrigo

O endereço do abrigo deve ser exibido no rodapé, na página 'Como Adotar' e na página de contato.

### RF14 — Painel Administrativo Resumido

O sistema deve apresentar uma visão geral administrativa com: total de animais, quantidade disponíveis, quantidade adotados e quantidade em processo de adoção.

## 5.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

### RNF01 — Facilidade de Uso

O sistema deve ser intuitivo e fácil de utilizar, mesmo para usuários sem conhecimento técnico.

### RNF02 — Interface Simples

A interface deve ser limpa, organizada e focada nos animais, com layout simples, hierarquia visual clara, sem excesso de informações visuais e fontes legíveis.

### RNF03 — Responsividade

O sistema deve funcionar corretamente em celulares, tablets e computadores, com navegação otimizada para dispositivos móveis e botões adequados para toque.

### RNF04 — Desempenho

O sistema deve carregar rapidamente, com a vitrine em até 3 segundos, a página do animal em até 4 segundos e compressão automática de imagens.

### RNF05 — Segurança

O sistema deve proteger os dados cadastrados e o acesso administrativo com HTTPS obrigatório, senhas criptografadas, controle de tentativas de login e encerramento seguro de sessão.

### RNF06 — Manutenibilidade

O sistema deve permitir futuras atualizações e manutenção simplificada com código organizado, componentes reutilizáveis, estrutura padronizada e documentação técnica.

### RNF07 — Qualidade das Imagens

As fotos dos animais devem possuir boa visualização, sem distorção, com redimensionamento automático, boa qualidade em dispositivos móveis e desktop e miniaturas otimizadas.

### RNF08 — Acessibilidade

O sistema deve possuir recursos mínimos de acessibilidade: contraste adequado, navegação por teclado, textos alternativos em imagens e compatibilidade com leitores de tela.

### RNF09 — Compatibilidade

O sistema deve funcionar nos principais navegadores modernos.

### RNF10 — SEO Básico

O sistema deve possuir otimização mínima para mecanismos de busca.

### RNF11 — Tempo de Resposta do Servidor

O servidor deve responder rapidamente às requisições.

# 6 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

## 6.1 Metodologia de Coleta

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Método | Entrevista informal via WhatsApp |
| Entrevistada | Talita — Responsável pelo Abrigo Toca de Assis |
| Data | Maio de 2026 |
| Formato | Mensagens de áudio e texto pelo WhatsApp |
| Conduzida por | Equipe do projeto AmparaPet |

## 6.2 Informações Coletadas

• O abrigo não possui nenhum sistema digital para gerenciar os animais atualmente;

• Não são realizadas feiras de adoção — a divulgação é feita de forma manual e informal;

• O maior problema relatado é a falta de visibilidade dos animais disponíveis para adoção;

• O abrigo não possui um número de contato específico — apenas contatos pessoais de alguns responsáveis;

• O único canal de comunicação digital, o Instagram do abrigo, encontra-se suspenso;

• O processo de adoção atual utiliza apenas um termo básico;

• A responsável demonstrou interesse em um aplicativo simples e objetivo para divulgar os animais com fotos e informações;

• Sobre a interface, a preferência é por algo simples, sem muita exigência visual.

## 6.3 Impacto no Projeto

As informações coletadas foram determinantes para:

• Definição dos requisitos funcionais RF01 a RF14;

• Priorização do módulo de vitrine pública e cadastro de animais como funcionalidades core;

• Decisão de integrar o botão de contato via WhatsApp (único canal disponível);

• Definição de interface simples e sem exigência visual elevada (RNF01 e RNF02);

• Limitação de escopo da v1 (sem chat, sem pagamento, sem integração veterinária).

# 7 CRONOGRAMA / PLANEJAMENTO

Planejamento macro das fases do projeto. Datas e responsáveis serão detalhados no planejamento de sprints.

| Fase / Entregável | Responsável | Data Início | Data Fim | Status | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kickoff & Definição do Projeto | PMO | Mai/2026 | Mai/2026 | Concluído | Fase atual — documentação entregue |
| Levantamento de Requisitos | PO / UX | Mai/2026 | Jun/2026 | Em andamento | Entrevista realizada; user stories pendentes |
| Casos de Uso & Análise | Analista | Jun/2026 | Jul/2026 | Pendente |  |
| Diagramação & Arquitetura | Dev / Arquiteto | Jul/2026 | Ago/2026 | Pendente |  |
| UX / UI & Prototipagem | UX / UI | Ago/2026 | Set/2026 | Pendente |  |
| Desenvolvimento Front-End | Front | Set/2026 | Nov/2026 | Pendente |  |
| Desenvolvimento Back-End | Back | Set/2026 | Nov/2026 | Pendente |  |
| Qualidade & Testes | QA | Nov/2026 | Jan/2027 | Pendente |  |
| Deploy & Go-Live | DevOps | Jan/2027 | Jul/2027 | Pendente |  |

# 8 RISCOS E IMPACTOS

| Risco | Impacto | Probabilidade | Mitigação / Contingência | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dificuldades técnicas da equipe | Alto | Média | Realização de estudos técnicos e apoio do orientador | Dev / SM |
| Limitações de infraestrutura gratuita | Médio | Média | Avaliar planos pagos mínimos se necessário | DevOps / PMO |
| Mudanças de requisitos durante o projeto | Alto | Média | Controle de mudanças formal; validar com PO | PO / PMO |
| Curto período de desenvolvimento | Alto | Alta | Planejamento rigoroso de sprints; MVP priorizado | PMO / SM |
| Desistência de membro da equipe | Médio | Baixa | Documentar processos para facilitar substituição | SM |
| Indisponibilidade do abrigo para validações | Médio | Baixa | Agendar validações com antecedência | PO |

# 9 DEPENDÊNCIAS TÉCNICAS

## 9.1 Stack Tecnológica

| Camada | Tecnologia | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| Front-End | HTML, CSS, JavaScript | Interface do usuário e experiência visual |
| Back-End | Python | Lógica de negócio e APIs |
| Banco de Dados | MySQL | Armazenamento de dados dos animais |
| Controle de Versão | GitHub | Versionamento e colaboração do código |

## 9.2 Integrações Externas

| Serviço | Tipo | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| WhatsApp | API / Deep Link | Botão de contato para demonstração de interesse na adoção |
| GitHub Pages / Render / Railway | Hospedagem gratuita | Deploy da aplicação sem custo |
| MySQL (cloud) | Banco de dados | Armazenamento dos dados dos animais |

## 9.3 Ambientes

| Ambiente | Finalidade | Status |
| --- | --- | --- |
| Desenvolvimento (local) | Ambiente de desenvolvimento individual de cada membro | A configurar |
| Staging | Ambiente de testes e homologação antes do deploy | A configurar |
| Produção | Ambiente final acessível pelo abrigo e usuários | A configurar |

# 10 EVIDÊNCIAS E VALIDAÇÕES

Seção destinada ao registro de evidências de execução e validação ao longo do projeto.

| Entregável / Funcionalidade | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Evidência (link/print) |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrevista com abrigo (levantamento de requisitos) | Coletar necessidades reais do abrigo | Informações coletadas com Talita via WhatsApp | Áudios e mensagens registrados pela equipe |
| Documentação de Kickoff | Documento completo com TAP, requisitos e equipe | Documento gerado e revisado | Arquivo: AmparaPet_Documentacao.docx |
| [ Entregável ] | [ Esperado ] | [ Obtido ] | [ Link/print ] |
| [ Entregável ] | [ Esperado ] | [ Obtido ] | [ Link/print ] |

## 10.1 Logs e Registros

Áudios e mensagens da entrevista com a responsável do abrigo (Talita) via WhatsApp — Maio de 2026. Arquivos mantidos pela equipe.

# 11 APROVAÇÃO DO DOCUMENTO

Este documento necessita de aprovação formal dos responsáveis abaixo antes de ser considerado vigente.

| Nome / Papel | Empresa / Área | Data | Versão | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Milene Vieira Santos — PMO / SM | UNIVALE — ADS 3º Período | [ DD/MM/AA ] | v1.0 | [ Assinatura ] |
| Owayran Torquato Fernandes — Orientador | UNIVALE | [ DD/MM/AA ] | v1.0 | [ Assinatura ] |
| Paulo Henrique Pereira Lopes — Examinador | UNIVALE | [ DD/MM/AA ] | v1.0 | [ Assinatura ] |